Совет

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

РЕШЕНИЕ

15.02.2019                                                                                                 № 62/2

станица Полтавская

Об использовании бюджетных ассигнований

Дорожного фонда Полтавского   сельского поселения

Красноармейского района за 2018 год

Во исполнение пункта 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района, утверждённого решением Совета Полтавского сельского поселения  Красноармейского района от 28 ноября 2013 года № 60/3 « О создании Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района»:

1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований  Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2018 год  в сумме 36973,1 тыс. руб.  согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжением муниципальной собственностью (Болдырева).

3.Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности

Председателя  Совета

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                              В.В. Галицкая

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района		                                                   В. А. Побожий

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от 15.02.2019  № 62/2

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2018 год

Раздел I

Аналитическая справка

В  соответствии с решением Совета Полтавского сельского поселения  Красноармейского района от 28 ноября 2013 года № 60/3 « О создании Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2018 году сформирован Дорожный фонд Полтавского сельского поселения в сумме 38980,1 тыс. руб.

Источники формирования средств   Дорожного фонда в 2018 году:

- остаток средств Дорожного фонда на 01.01.2018 года – 1834,0 тыс. руб.,

- налог на доходы физических лиц, поступающий в бюджет поселения (20%) –  8883,0 тыс. руб.;

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет – в сумме 9301,3 тыс. руб.;

- поступления в виде субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района, расположенных в границах Полтавского сельского поселения Красноармейского района в сумме 18893,0 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в сумме 61,5 тыс. руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений в сумме 7,3 тыс. руб.

Согласно годовому бюджету Дорожного фонда для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения денежные средства направлялись на финансирование следующих расходов:

На ремонт дорог в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края в 2018 году  профинансировано 18893,0 тыс. руб. средства краевого бюджета, предусмотренные на софинансирование расходных обязательств в 2018 году и  1055,7 тыс. руб. средства бюджета поселения. В результате отремонтированы 7,2 км дорог.

В 2018 году в рамках внепрограммных мероприятий прогрейдированы дороги протяженностью 27,8 км, произведена подсыпка щебнем 2,4 км дорог.

Бюджетные ассигнования Фонда в сумме 2007,0 тыс. руб. не использованные в 2018 году направлены на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в 2019 году.

Раздел II

Расходование средств дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2018 год

| № п/п | Наименование показателей, работ, услуг | Использовано за 2018 год, тыс. руб. | В том числе за счет источников финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Привлеченные средства |
|  | Израсходовано средств (кассовое исполнение) за отчетный год – всего, в том числе : | 36973,1 | 18893,0 | 18018,6 | 61,5 |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края», государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края в 2018 году», в том числе | 19948,7 | 18893,0 | 1055,7 | 0 |
| 1.1 | Ремонт ул.Комсомольской от ул.Просвещения до ул.Пушкина в ст-це Полтавской | 3 550,3 | 3 362, 4 | 187,9 | 0 |
| 1.2 | Ремонт ул.К.Маркса от ул.Просвещения до ул.Фурманова в ст-це Полтавской | 1 599,6 | 1 515,0 | 84,6 | 0 |
| 1.3 | Ремонт ул.Ленина от ул.Красной до ул.Ковтюха в ст-це Полтавской | 3 543,1 | 3 355,6 | 187,5 | 0 |
| 1.4 | Ремонт ул.Элеваторной от ул.Ковтюха до ул.8 Марта в ст-це Полтавской | 1 674,6 | 1 586,0 | 88,6 | 0 |
| 1.5 | Ремонт ул.Красных Партизан от дома №1 до ул.Таманской в ст-це Полтавской | 937,3 | 887,7 | 49,6 | 0 |
| 1.6 | Ремонт ул.Вольной от дома №1 до ул.М.Горького в ст-це Полтавской | 1 239,3 | 1 173,8 | 65,5 | 0 |
| 1.7 | Ремонт ул.Заводской от ул.Л.Толстого до ул.Народной в ст-це Полтавской | 549,9 | 520,8 | 29,1 | 0 |
| 1.8 | Ремонт ул.Пионерской от ул.Просвещения до ул.М.Горького в ст-це Полтавской | 703,0 | 665,8 | 37,3 | 0 |
| 1.9 | Ремонт ул.8 Марта от ул.Народной до ул.К Маркса в ст-це Полтавской | 998,5 | 945,6 | 52,9 | 0 |
| 1.10 | Ремонт ул.Набережной от ул.Фурманова до ул.Коммунистической в ст-це Полтавской | 510,0 | 483,0 | 27,0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт ул.Бунина от ул.К.Маркса до ул.Л.Толстого в ст-це Полтавской | 768,3 | 727,6 | 40,7 | 0 |
| 1.12 | Ремонт ул.Зелёной от ПК0+00 (ул.Центральная) до ПК2+70 в ст-це Полтавской | 1 521,6 | 1 441,1 | 80,5 | 0 |
| 1.13 | Ремонт ул. М.Горького от ПК0+00 (ул. Жлобы) до ПК6+19 в ст-це Полтавской | 2 353,1 | 2 228,6 | 124,5 | 0 |
| 2. | Текущее обслуживание и ремонт светофорных объектов в ст. Полтавской | 387,3 | 0 | 387,3 | 0 |
| 3. | Текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения | 5715,9 | 0 | 5715,9 | 0 |
| 4. | Текущий ремонт тротуаров (ремонт тротуара по ул.Ленина, ул.Интернац.-ул.Таманская) | 3578,4 | 0 | 3578,4 | 0 |
| 5. | Межевание дорог и постановка на кадастровый учет | 323,9 | 0 | 323,9 | 0 |
| 6. | Зимнее содержание, противогололедная обработка дорог и тротуаров песчаной смесью | 693,1 | 0 | 693,1 | 0 |
| 7. | Услуги по осуществлению строительного контроля, составление проектно-сметной документации | 602,4 | 0 | 602,4 | 0 |
| 8. | Обустройство дорожными знаками | 91,8 | 0 | 91,8 | 0 |
| 9. | Ремонт дорог, обочин дорог, обустройство территорий, прилегающих к дороге | 1014,3 | 0 | 1014,3 | 0 |
| 10. | Обкос обочин дорог | 51,6 | 0 | 51,6 | 0 |
| 11. | Ремонт мостов | 1075,3 | 0 | 1075,3 | 0 |
| 12. | Приобретение мерцающего светофора | 94,5 | 0 | 94,5 | 0 |
| 13. | Подсыпка дорог щебнем в ст. Полтавской | 492,0 | 0 | 430,5 | 61,5 |
| 14. | Нанесение дорожной разметки в ст. Полтавской | 1443,3 | 0 | 1443,3 | 0 |
| 15. | Услуги механизмов, грейдер | 327,8 | 0 | 327,8 | 0 |
| 16. | Очистка бордюров от наносов и грязи | 132,8 | 0 | 132,8 | 0 |
| 17. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 |

Начальник финансового отдела,

главный бухгалтер администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района						            Н.В. Галушко