Совет

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

РЕШЕНИЕ

от 16.03.2022г.                                                                                                    № 35/1

станица Полтавская

Об утверждении отчета об использовании бюджетных ассигнований

Дорожного фонда Полтавского   сельского поселения

Красноармейского района за 2021 год

Во исполнение пункта 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района, утверждённого решением Совета Полтавского сельского поселения  Красноармейского района от 28 ноября 2013 года № 60/3 « О создании Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района»:

1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований  Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2021 год  в сумме 65923,7 тыс. рублей  согласно приложению к настоящему Решению.

2. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжением муниципальной собственностью (Болдырева).

3.Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председателя

Совета Полтавского сельского поселения

Красноармейского района						          А.А. Шрамков

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района		                                                   В. А. Побожий

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от 16.03.2022г. № 35/1

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2021 год

Раздел I

Аналитическая справка

В  соответствии с решением Совета Полтавского сельского поселения  Красноармейского района от 28 ноября 2013 года № 60/3 « О создании Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2021 году сформирован Дорожный фонд Полтавского сельского поселения в сумме 79422,8 тыс. рублей.

Источники формирования средств   Дорожного фонда в 2021 году:

- остаток средств Дорожного фонда на 01.01.2021 года – 2633,8 тыс. руб.,

- налог на доходы физических лиц, поступающий в бюджет поселения (50%) –  30262,7 тыс. рублей;

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет – в сумме 11441,9 тыс. руб.;

- поступления в виде субсидий из федерального и краевого бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района, расположенных в границах Полтавского сельского поселения Красноармейского района в сумме 35084,4 тыс. руб.

Согласно годовому бюджету Дорожного фонда для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения денежные средства направлялись на финансирование следующих расходов:

На ремонт дорог в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края в 2021 году  профинансировано 21167,5 тыс. рублей средства краевого бюджета, предусмотренные на софинансирование расходных обязательств в 2021 году  и  1114,1 тыс. рублей средства бюджета поселения. В результате отремонтированы 2,177 км дорог.

В 2021 году  прогрейдированы дороги  протяженностью 39,8 км, произведена подсыпка щебнем 3,8 км дорог.

Бюджетные ассигнования Фонда в сумме 13499,1 тыс. рублей не использованные в 2021 году направлены на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в 2022 году.

Раздел II

Расходование средств Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателей, работ, услуг | Использовано за отчетный период 2021 года, тыс. руб. | В том числе за счет источников финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета |
|  | Израсходовано средств (кассовое исполнение) за отчетный период – всего в том числе : | 65923,7 | 11258,3 | 23826,1 | 30839,3 |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе: | 22281,6 | - | 21167,5 | 1114,1 |
| 1.1 | Ремонт ул. Таманской от ул. Народной до ул. Коммунистической в станице Полтавской | 22281,6 | - | 21167,5 | 1114,1 |
| 2. | Ремонт тротуаров, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (организация благоустройства сельских территорий) всего: в том числе | 19355,2 | 11258,3 | 2658,6 | 5438,3 |
| 2.1 | Ремонт тротуара по ул. Просвещения от ул. Красной до ул. Рабочей в станице Полтавской | 1870,8 | 1277,9 | 53,3 | 539,6 |
| 2.2 | Ремонт тротуара по ул. Просвещения от ул. Рабочей до ул. Пионерской в станице Полтавской в станице Полтавской | 1527,9 | 1044,6 | 43,6 | 439,7 |
| 2.3 | Ремонт тротуара по ул. Просвещения от ул. Киевской до ул. Вольной в станице Полтавской | 1044,2 | 727,1 | 30,3 | 286,8 |
| 2.4 | Ремонт тротуара по ул. Просвещения от ул. Пионерской до ул. Киевской в станице Полтавской | 2491,1 | 1757,6 | 73,3 | 660,2 |
| 2.5 | Ремонт тротуара по ул. Заводской от ул. Ленина до ул. Набережной до ул. Жлобы в станице Полтавской | 759,5 | 529,8 | 22,1 | 207,6 |
| 2.6 | Ремонт тротуара по ул. Ленина от жилого дома № 93 до ул. Заводской в станице Полтавской | 1533,4 | 1044,5 | 43,6 | 445,3 |
| 2.7 | Ремонт тротуара по ул. Пушкина от ул. Энгельса до ул. Рабочей в станице Полтавской | 2035,6 | 1411,2 | 58,8 | 565,6 |
| 2.8 | Ремонт тротуара по ул. Пушкина от ул. Энгельса до ул. Рабочей в станице Полтавской; | 2232,0 | 1545,6 | 64,4 | 622,0 |
| 2.9 | Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Заводской до ул. Жлобы в станице Полтавской | 2813,4 | 1920,0 | 80,0 | 813,4 |
| 2.10 | Ремонт тротуара по ул. Красной от № 104 по ул. Красной до ул. Л. Толстого в станице Полтавской | 1935,2 | - | 1398,9 | 536,3 |
| 2.11 | Ремонт тротуара по ул. Рабочей от ул. М. Горького до ул. Просвещения в станице Полтавской | 1112,1 | - | 790,3 | 321,8 |
| 3. | Ремонт тротуара по ул. Ковтюха от ул .Кубанской до ул. М. Горького в станице Полтавской | 580,3 | - | - | 580,3 |
| 4. | Ремонт тротуара по ул. Ковтюха от ул. Строительной до ул. Огородней в станице Полтавской | 662,1 | - | - | 662,1 |
| 5. | Ремонт тротуара по ул. Шевченко от ул. Красной до ул. Советской в станице Полтавской | 1795,2 | - | - | 1795,2 |
| 6. | Ремонт тротуара по ул. Рабочая в станице Полтавской | 592,8 | - | - | 592,8 |
| 7. | Ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Набережной до ул. Ленина в станице Полтавской | 816,6 | - | - | 816,6 |
| 8. | Зимнее содержание улично-дорожной сети | 627,5 | - | - | 627,5 |
| 9. | Приобретение остановочного павильона | 60,7 | - | - | 60,7 |
| 10. | Ремонт ул. Таманской в станице Полтавской (доп. работы) | 2122,7 | - | - | 2122,7 |
| 11. | Текущее обслуживание и ремонт светофорных объектов в станице Полтавской | 511,4 | - | - | 511,4 |
| 12. | Текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети | 5752,3 | - | - | 5752,3 |
| 13. | Устройство светофора по ул. Красной ,ул. Школьной | 540,0 | - | - | 540,0 |
| 14. | Услуги по осуществлению строительного контроля. Разработка проектно-сметной документации | 2439,8 | - | - | 2439,8 |
| 15. | Установка дорожных знаков | 168,3 | - | - | 168,3 |
| 16. | Устройство заездного кармана и автопавильона по ул. Просвещения в станице Полтавской | 275,0 | - | - | 275,0 |
| 17. | Устройство пешеходных переходов по ул. Ленина, ул. Интернациональной | 185,8 | - | - | 185,8 |
| 18. | Нанесение дорожной разметки в станице Полтавской | 2978,5 | - | - | 2978,5 |
| 19. | Грейдирование дорог | 1802,3 | - | - | 1802,3 |
| 20. | Покраска барьерных ограждений | 445,3 | - | - | 445,3 |
| 21. | Лабораторные испытания дорожного полотна | 522,4 | - | - | 522,4 |
| 22. | Приобретение материалов (ГПС, гравий, а/б гранулянт) | 1407,9 | - | - | 1407,9 |

Начальник финансового отдела,

главный бухгалтер администрации

Полтавского сельского поселения						Н.В. Галушко