АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.01.2019                                                                                                      № 35

станица Полтавская

О внесении изменений в постановление администрации

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

от 25 августа 2017 года №322 «Об утверждении муниципальной

программы Полтавского сельского поселения

Красноармейского района «Формирование современной

городской среды Полтавского сельского поселения

Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», решением Совета Полтавского сельского поселения от 24 января 2019 года № 61, администрация Полтавского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 25 августа 2017 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение);

2. Постановление от 29 марта 2018 года №114 «О внесении изменений и дополнении в постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                В.А. Гористов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от 31.01.2019 № 35

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от 25.08.2017 № 322

(в редакции постановления администрации

Полтавского сельского поселения

от 31.01.2019  № 35)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

«Формирование современной городской среды

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района на 2018-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые показатели | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, обустройства общественных и дворовых территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям с проведением комплекса строительных и ремонтных работ (не менее трех). 2. Количество благоустроенных общественных территорий с проведением комплекса строительных и ремонтных работ (не менее одной территории). 3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории населенного пункта. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Сроки реализации – 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2022 год составит 22 581,8 тыс. рублей, в том числе из них: 2018 год – 300,0 тыс. рублей; 2019год – 21 981,8 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; из них: средства краевого бюджета – 4 435,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 4 435,6 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 14 046,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 14 046,2 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 4 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 300,0 тыс. рублей; 2019 год – 3 500,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; Внебюджетные источники - 0 тыс.рублей |
| Приложения | Приложения 1-8 являются неотъемлемыми частями Программы |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заместитель главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района. |

- Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере внешнего благоустройства Полтавского сельского поселения

Настоящая программа разработана с учетом  требований утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года.     № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 « Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий

Реализация программы «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018 - 2022 годы» территории Полтавского сельского поселения имеет важное значение в  улучшении комфортных условий жизни населения.

В Полтавском сельском поселении 140 многоквартирных жилых дома, основная часть которых построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по Полтавскому сельскому поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, не устроены цветники, отсутствуют газоны.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляют из себя, совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Также благоустройство дворовых территории, предусматривает:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустрой-ства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение      № 3):

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку, замена скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей № 1 к муниципальной программе.

Таблица № 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 1,107 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1,265 |
| 3 | Приобретение скамьи | 1 штук | 4,4 |
| 4 | Приобретение урны | 1 штук | 1,8 |
| 5 | Стоимость установка светильника | 1 штук | 7,8 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зелененных насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей № 2 к муниципальной программе.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (газон естественный травяной покров) | м2 | 0,247 |
| 2 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (цветник) | м2 | 0,212 |
| 3 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья лиственные) | штук | 1,344 |
| 4 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарник) | штук | 0,465 |
| 5 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья субтропические) | штук | 2,218 |
| 6 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья хвойные) | штук | 2, 218 |
| 7 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарники) | штук | 0,465 |

Также при благоустройстве дворовых территорий необходимо проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами.

При реализации работ из минимального и дополнительного перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие – выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта дворовой территории к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству осуществляется, в том числе в форме субботника.

организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие,

могут быть представлены отчеты председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-видеоматериалы, подтверждающие проведения мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляется в администрацию Полтавского сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству, на территории Полтавского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, указан в  приложение № 4 к паспорту программы (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу,  в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Полтавского сельского поселения).

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик станицы, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ Полтавского сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства станицы и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Полтавского сельского поселения имеется около 15 объектов (общественная территория) – парки, скверы, улицы и т.д., из них 10 объектов нуждаются в благоустройстве.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- реконструкция аллеи с незначительным расширением пешеходных путей;

- перенос стеллы;

- реконструкция пешеходных дорожек с устройством площадок для отдыха;

- строительство полукруглой пешеходной дорожки;

- реконструкция покрытия площади;

- реконструкция тротуаров;

- замена и установка бордюров вдоль дорог;

- реконструкция асфальтного покрытия автодороги;

- установка парковых скамеек и урн;

- установка нового покрытия на месте реконструируемых и проектируемых пешеходных путей.

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами;

- иные виды работ.

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования Полтавского сельское поселение, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, указывается в  приложение № 5 к паспорту программы (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу,  в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Полтавского сельского поселения).

В 2017 году на территории Полтавского сельского поселения реализовалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год». Финансирование  реализации  муниципальной программы предусматривается за счет средств местного бюджета, а также на условиях софинансирования с федеральным и  краевым бюджетом в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ         «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года      № 967.

В рамках данной программы, в конце 2017 года осуществлены мероприятия  по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов расположенных по адресу: ул. Жлобы, 98, 100, 102, ул. Набережная, 165, а так же общественных территории расположенных по адресу:                           ул. Красная, 132 А, где установлен детский комплекс и ул. Ленина, 211А – реконструкция детского сектора спортивно-игровой площадки.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

1.2.1 Рейтинговое голосование общественных территорий.

Голосование организовано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Рейтинговое голосование – самый объективный способ выявления общественного мнения относительно будущего развития станицы.

Порядок проведения голосования по отбору общественных территорий подразумевает выбор общественных территорий на основании поступивших предложений от жителей станицы Полтавской. Предложения принимались в течение 30 календарных дней, в период с 10 января по 9 февраля 2018 года. Выемка предложений производилось один раз в неделю. Итого поступило 232 предложения на благоустройство 4-х общественных территорий. Из них 141 предложения за благоустройство центрального парка станицы Полтавской,  46 – сквер «80-летия образования Краснодарского края», 22 – ул. Набережная (от ул. Жлобы до ул. Таманской), 23 – сквер около бывшего кафе «Торнадо».

Муниципальной общественной комиссией определены две общественные территории для рейтингового голосования, и утверждены Постановлением администрацией Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15 февраля 2018 года № 61/1 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, определить места для рейтингового голосования, установить перечень проектов благоустройства общественных территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района»

Рейтинговое голосование проводилось 18 марта 2018 года на 12 избирательных участках.

Победитель (благоустройство территории которой пройдет в первоочередном порядке) определен большинством голосов. Утвержден итоговым протокол муниципальной общественной комиссией.  Центральный парк (западная часть) расположенный по адресу: станица Полтавская,             ул. Красная, 132 А набрал 3210 голосов.

1.3. Характеристика сферы благоустройства объектов, находящихся

в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в настоящей Муниципальной программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения           и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Полтавского сельского поселения с целью формирования единого облика.

Благоустройство  таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Требования к благоустройству таких объектов содержатся в Правилах благоустройства Полтавского сельского поселения (далее – Правила благоустройства), принятые решением Совета Полтавского сельского поселения от 27 октября 2017 года № 45/6.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Полтавского сельского поселения как благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в  приложение № 6 к паспорту программы.

- Цели, задачи и  целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

С 2016 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района разработала муниципальную программу с целью комплексного решения проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Приоритетной целью программы является создание в Полтавском сельском поселении современной комфортной среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Полтавского сельского поселения.

Задача программы:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в  благоустройстве общественных территорий;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- организация мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (приложение № 7 к паспорту программы).

Решение данных задач позволит непосредственно увеличить количество благоустроенных территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Муниципальная программа реализуется с 2018 года по 2022 год, этапы не предусмотрены.

Перечень целевых показателей приведен в  приложении № 1  к паспорту муниципальной программы.

# Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и  основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию 2 основных мероприятий направленных на достижение поставленных целей.

- Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории».

- В рамках данного мероприятия будет осуществлен  ремонт общественной территории в соответствии установленными требованиями постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- Основное мероприятие № 2 «Благоустройство дворовой территории».

- В рамках данного мероприятия будет осуществлен  ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, и иные виды работ в соответствии установленными требованиями постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в приложении № 2  к паспорту программы.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование  реализации  муниципальной программы будет осуществляется а счет средств местного бюджета и  на условиях софинансирования с федеральным и  краевым бюджетом в рамках государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года      № 655 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды"

Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Полтавского сельского поселения  на софинансирования расходных обязательств по организации благоустройства территории поселения, городского округа (дворовые территории, общественные территории: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) реализуется в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Таблица № 3

| Годы реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории» |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 100,0 |  | 100,0 | - | - | - |
| 2019 | 21 519,8 |  | 3 038,0 | 4 435,6 | 14 046,2 | - |
| 2020 | 33,30 |  | 33,30 | - | - | - |
| 2021 | 33,30 |  | 33,30 | - | - | - |
| 2022 | 33,30 |  | 33,30 | - | - | - |
| Всего по основному мероприятию | 21 719,7 |  | 3 237,9 | 4 435,6 | 14 046,2 | - |
| 1.1. Установка и монтаж скамеек и урн |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2019 | 289,9 |  | 289,9 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| Всего по мероприятию | 289,9 |  | 289,9 | - | - | - |
| 1.2. Разработка и изготовление дизайн проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2019 | 172,1 |  | 172,1 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| Всего по мероприятию | 172,1 |  | 172,1 | - | - | - |
| 1.3. Разработка и изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2019 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| Всего по мероприятию | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 1.4. Проведение государственной экспертизы ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2019 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| Всего по мероприятию | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие № 2 «Благоустройство дворовой территории» |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 200,00 |  | 200,00 | - | - | - |
| 2019 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 66,70 |  | 66,70 | - | - | - |
| 2021 | 66,70 |  | 66,70 | - | - | - |
| 2022 | 66,70 |  | 66,70 | - | - | - |
| Всего по основному мероприятию | 400,1 |  | 400,1 | - | - | - |
| 2.1. Разработка и изготовление дизайн проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2019 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| Всего по основному мероприятию | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 300,00 |  | 300,00 | - | - | - |
| 2019 | 21 981,8 |  | 3 500,0 | 4 435,6 | 14 046,2 | - |
| 2020 | 100,00 |  | 100,00 | - | - | - |
| 2021 | 100,00 |  | 100,00 | - | - | - |
| 2022 | 100,00 |  | 100,00 | - | - | - |
| Всего по программе | 22 581,8 |  | 4 100,0 | 4 435,6 | 14 046,2 | - |

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете.

5. Положения, условия, включаемые в муниципальную программу

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

для получения федеральной субсидии

- Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) участия, участие может быть в неденежной форме - трудовое участие. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), проведение субботников;

-    предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

- Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

- Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу,  в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Полтавского сельского поселения).

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Полтавского сельского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории  осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке утвержденном решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Создание комиссии, утверждение порядка и графика проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных  жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района

- 6. Осуществление контроля реализации муниципальной программы

- в рамках Приоритетного проекта

- В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

- Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием фотофиксации с последующим размещением соответствующих протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

- 7. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу

- Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

- Обсуждение общественных территорий подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

- Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

- 8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит к концу 2022 года:

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом, внешнего облика Полтавского сельского поселения;

- улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- - повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Полтавского сельского поселения;

- - повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Полтавского сельского поселения;

- - повышение эстетического качества среды территории и формирование современного облика Полтавского сельского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- - создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

- степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную  программу;

- степени соответствия запланированному уровню расходов и  эффективности использования финансовых ресурсов;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансово-экономическим отделом администрации Полтавского сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района согласно Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района утвержденного Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от  14 июля 2017 года № 256  (далее Порядок).

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат. К их числу относятся:

- финансовые риски – риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

- риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

- социальные риски – риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

- правовые риски реализации муниципальной программы связанны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

В целях снижения вероятности и минимизации вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- включением в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пенсии);

- активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов ее реализации;

- проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости корректировка муниципальной программы.

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в заявление о включении дворовой территории в муниципальную Программу на 2018-2022 годы могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Контроль исполнения программ осуществляет глава Полтавского сельского поселения  Красноармейского района, курирующий отраслевое направление муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- проводит  мониторинг реализации муниципальной программы (по отчетным формам утвержденных Порядком);

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не  позднее               31 декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой акт администрации Полтавского сельского поселения  Красноармейского района о мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов мероприятий  муниципальной программы.

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  составляются в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном году.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может принимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятий  муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно Порядка.

Координатор  муниципальной программы  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной  программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную  программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы (при их наличие);

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается отчет об исполнении финансирования муниципальной программы  и отчет о достижении  целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с утвержденными формами согласно Порядка.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной  программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за  достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации муниципальной программы.

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                   А.А. Белухина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Полтавского

сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | - | 1 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 1.2 | Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий | единиц | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 2 |
| 1.3. | Установка и монтаж скамеек и урн | штук | - | 25 |  | - |  | - | - |
| 1.4. | Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | - | - |  |  | 6 | 4 | 5 |
| 1.5. | Целевой показатель: Разработка дизайн - проектов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | - | 3 |  |  | 3 | 4 | 5 |

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                                    А.А. Белухина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Полтавского

сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной  программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 1. Благоустройство общественной территории | местный бюджет | 3 237,9 | 100,0 | 3 038,0 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | Благоустройство общественных территорий – 2019 – 1 ед; 2020 – 3 ед; 2021 – 3 ед; 2022 – 3 ед; дизайн-проект благоустройство общественных территорий – 2018 – 1 ед. 2019 – 2 ед; 2020 – 3 ед; 2021 – 2 ед; 2022 – 2 ед; | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | краевой бюджет | 4 435,6 | - | 4 435,6 | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14 046,2 | - | 14 046,2 | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | всего | 21 719,7 | 100,0 | 21 519,8 | 33,30 | 33,30 | 33,30 |  |  |
| 2 | 1.1. Установка и монтаж скамеек и урн | местный бюджет | 289,9 | - | 289,9 | - | - | - | Установлено – 12 скамеек; 13 урн. | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | всего | 289,9 | - | 289,9 | - | - | - |  |  |
| 3 | 1.2. Разработка и изготовление дизайн проектов | местный бюджет | 172,1 | - | 172,1 | - | - | - |  | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | всего | 172,1 | - | 172,1 | - | - | - |  |  |
| 3 | 1.3. Разработка и изготовление проектно-сметной документации | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | всего | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | 1.4. Проведение государственной экспертизы ПСД | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | всего | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Основное мероприятие № 2 2. Благоустройство дворовой территории | местный бюджет | 400,1 | 200,0 | 0,0 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 2019 – 0 ед; 2020 – 6 ед; 2021 – 4 ед; 2022 – 5 ед. дизайн-проект благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 2018 – 0 ед; 2019 – 3 ед; 2020 – 3 ед; 2021 – 4 ед; 2022 – 5 ед. | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | всего | 400,1 | 200,0 | 0,0 | 66.70 | 66.70 | 66.70 |  |  |
| 6 | 2.1. Разработка и изготовление дизайн проектов | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |  | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | всего | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО по программе: | всего | 22 581,8 | 300,0 | 21 981,8 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |  | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  | местный бюджет | 4 100,0 | 300,0 | 3 500,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 435,6 | - | 4 435,6 | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14 046,2 | - | 14 046,2 | - | - | - |  |  |

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                                    А.А. Белухина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Полтавского

сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов (с приложением визуализированного перечня образцов

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории)

| Виды работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |  |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |
| - Установка скамеек |  |  |  |
|  |  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки – 1,5 м; Ширина – 420 мм; Высота - 660 мм.. |
|  |  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
| - Установка урн |  |  |  |
|  |  | Характеристики:; Высота – 475 мм; Ширина - 320 мм; Объем: 16 л. |
|  |  | Характеристики:; Высота - 940 мм Ширина – 270 мм Объем: 21 л. |
|  |  | Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                           А.А. Белухина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Полтавского

сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории

Полтавского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Красная, 114 | 2020 |
|  | ул. Красная, 112 |  |
| 2 | ул. Жлобы, 104 |  |
|  | ул. Жлобы, 107 |  |
|  | ул. Жлобы, 121 |  |
| 3 | ул. Набережная, 193 |  |
|  | ул. Набережная, 195 |  |
|  | ул. Набережная, 191 |  |
|  | ул. Жлобы, 82 |  |
|  | ул. Ленина, 213 |  |
| 4 | ул. Красная, 50 |  |
|  | ул. Красная, 36 |  |
| 5 | ул. Жлобы, 85 |  |
|  | ул. Жлобы, 76 |  |
|  | ул. Жлобы, 62 |  |
| 6 | ул. Интернациональная, 59 |  |
|  | ул. Интернациональная, 57 |  |
|  | ул. Интернациональная, 99 |  |
| 7 | ул. Огородная, 29Б | 2021 |
|  | ул. Огородная, 29А |  |
|  | ул. Огородная, 29В |  |
| 8 | ул. Красная, 102 |  |
|  | ул. Красная, 107 |  |
| 9 | ул. Набережная, 38 корпус 2 |  |
|  | ул. Набережная, 38 корпус 3 |  |
| 10 | ул. Набережная, 187 |  |
| 11 | ул. Мира, 13 | 2022 |
| 12 | ул. Московская, 130 |  |
|  | ул. Московская, 106 |  |
| 13 | ул. Казачья, 117а |  |
| 14 | ул. Народная, 145 |  |
| 15 | ул. Просвещения, 38 |  |

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                      А. А. Белухина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Полтавского

сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественной территории муниципального образования

Полтавского сельского поселение, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес общественной территории: | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Центральный парк в станицы Полтавской по ул. Красной, 132 А | 2019 |
| 2 | Сквер «80-летия образования Краснодарского края» ул. Просвещения, 196 | 2020 |
| 3 | Сквер «Торнадо» ул. Коммунистическая, 236 А | 2020 |
| 4 | Набережная от ул. Ковтюха до ул. Таманской | 2020 |
| 5 | Прибрежная зона (пляж) ул. Набережная, 296 | 2021 |
| 6 | ул. Красная от ул. Шевченко до ул. Набережная | 2021 |
| 7 | ул. Комсомольская от ул. Просвещения до ул. М.Горького | 2021 |
| 8 | ул. Ленина от ул. Жлобы до ул. Таманская | 2022 |
| 9 | ул. Просвещения от ул. Энгельса до ул. Комсомольская | 2022 |
| 10 | Парк «40 лет Победы» ул. Привокзальная, 1 | 2022 |

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                 А.А. Белухина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Полтавского

сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                       А.А. Белухина

* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Полтавского

сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

территорий индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование территории: | 31 декабря 2019 года | Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки |
| 1.1 | Территории улиц Полтавского сельского поселения |  |  |
| 2. | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашения о благоустройстве |

Начальника  отдела ЖКХ и благоустройства

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                      А.А. Белухина