Фактическое выполнение работ на 27.06.2012 года

| Наименование | по Сметам (руб.) с НДС 18 % | Фактическое исполнение (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Ремонт крыши | 986 179 | 958 520 |
| Ремонт и утепление фасада | 574 020 | 486 824 |
| Ремонт инженерных систем: |  |  |
| 1. теплоснабжения | 189 128 | 177 949 |
| 2. установка узла учета тепловой энергии | 95 680 | 91 736 |
| 3. горячего водоснабжения | 84 343 | 76 497 |
| 4. установка узла учета горячей воды | 11 306 | 59 932 |
| 5. ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета | 57 769 | 50 465 |
| 6. проведение энергетического обследования МКД | 30 000 | 30 000 |
| Всего по сводному расчету: | 2066395 | 1 901 923 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД (соглашение № 2 от 01.12.2011г) |  |  |
| За счет бюджета субъекта РФ | 1441592 |  |
| За счет бюджета поселения | 413279 |  |
| За счет средств собственников | 211524 |  |
| Подрядчик : ООО «Югстройком», директор — Харитонов В.И. (договор №32 от 12.12.2011 г) |  |  |
| Технический надзор : ООО «Красноармейскаякапстрой», исп. Директор — Фурсенко М.С. (договор № 108 от 13.12.2011 г) |  |  |