Капитальный ремонт  дома № 191 по ул. Набережной, ст. Полтавской, Красноармейского района, Краснодарского края.

Сметная стоимость строительства (руб.)

| Наименование | Руб. |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 827470 |
| Ремонт и утепление фасада | 481642 |
| Ремонт инженерных систем: |  |
| 1. теплоснабжения | 158691 |
| 2. установка узла учета тепловой энергии | 80282 |
| 3. горячего водоснабжения | 70769 |
| 4. установка узла учета горячей воды | 9486 |
| 5. ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета | 48472 |
| Всего по сводному расчету: | 2066395 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД (соглашение № 2 от 01.12.2011г) |  |
| За счет бюджета субъекта РФ | 1441592 |
| За счет бюджета поселения | 413279 |
| За счет средств собственников | 211524 |
| Подрядчик : ООО «Югстройком», директор — Харитонов В.И. (договор №32 от 12.12.2011 г) |  |
| Технический надзор : ООО «Красноармейскаякапстрой», исп. Директор — Фурсенко М.С. (договор № 108 от 13.12.2011 г) Исполнение сметы доходов и расходов за 2011 г. ст. Полтавская, Красноармейского района, Краснодарского края, ул. Набережная , 191 Наименование; План 2011г (руб); Факт на 01.01.2012; Примечание. Доходы; 212541; 426826. Взносы жильцов; 212541; 426826. Расходы:; 261332; 359128. Услуги ТСЖ; 29560; 25340. Услуги электрика; 1290; 2475. Услуги ЕРЦ; 7620; 8632. Услуги банка; 3100; 3567. ВДПО; 3000; 3995. Обслуж. инж. ком.(сант); 750; 11118. Опрессовка отопления; 2400. Опломбирование счет.; 1000; 437. ООО «ЮРЭК»; 9600; 5600. Хоз. расходы; 4000; 19340. Агропромэнерго; 7200; 3527. Спец. фонд; 82000; 211724. Непредвиденные расходы; 109812; 63373. |