АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2017                                                                                                 № 113

станица Полтавская

Об утверждении мероприятий «Дорожная карта» по улучшению

социально-экономической ситуации в Полтавском сельском поселении Красноармейского района по результатам

социологического опроса 9 – 10 февраля 2017 года

В целях улучшения социально-экономической ситуации в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, повышения уровня удовлетворенности населения качеством жизни, по результатам социологического опроса 9 – 10 февраля 2017 года, проведенного департаментом внутренней политики Краснодарского края администрация Полтавского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить мероприятия «Дорожная карта» по улучшению социально-экономической ситуации в Полтавском сельском поселении Красноармейского района по результатам социологического опроса 9 – 10 февраля 2017 года (приложение).

- Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой в соответствии с установленными сроками.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района А.В. Леонова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                           В.А. Побожий

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  Полтавского  сельского поселения

Красноармейского  района

от 13.04.2017  №  113

МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по улучшению социально-экономической ситуации в Полтавском сельском поселении  Красноармейского  района по результатам социологического опроса 9 – 10 февраля 2017 года

| №п/п | Наименование проблемы | Мероприятия по устранению | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Ремонт дороги дорог по ул. Шевченко от ул. Таманской до ул. Заводской | Подана заявка в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, выделены денежные средства на ремонт | 3 квартал 2017 год | Администрация Полтавского сельского поселен |
| - 2 | Ремонт тротуара по ул. Школьной от ул. Интернациональной до ул. Кубанской | Разрабатывается сметная документация | 3 квартал 2017 года | Администрация Полтавского сельского поселений |
| - 3 | Ремонт тротуара по ул. Интернациональной от ул. Школьной до проезда к ул. Просвещения | Разрабатывается сметная документация на ремонт тротуара 2 очереди | 3 квартал 2017 года | Администрация Полтавского сельского поселений |
| - 4 | Ремонт проездов на новом кладбище | Проведен аукцион на выполнение работ по текущему содержанию улично- дорожной сети Полтавского сельского поселения | 2 квартал 2017 года |  |
| - 5 | Устройство уличного освещения по ул. Кубанской от ул. Таманской до ул. Колхозной, далее по ул. Колхозной от ул. Кубанской до ул. Интернациональной | Объявлен аукцион на выполнение работ «Реконструкция уличного освещения по ул. Кубанской от ул. Таманской до ул. Колхозной, далее по ул. Колхозной от ул. Кубанской до ул. Интернациональной станицы Полтавской» | 2 квартал 2017года | Администрация Полтавского сельского поселений |
| - 6 | Ямочный ремонт дорог по ул.Комсомольской, Просвещения, К. Маркса, Таманской, Жлобы, М. Горького, Интернациональной, Шевченко, Коммунистической, Ленина | Проведен аукцион на выполнение работ по текущему содержанию улично- дорожной сети Полтавского сельского поселения | 2 квартал 2017года | Администрация Полтавского сельского поселений |
| - 7 | Грейдирование дорог по ул. Московской, Лиманной, Войкова, Вольной,Кубанской, Коммунистической, Школьной | Проведен аукцион на выполнение работ по текущему содержанию улично- дорожной сети Полтавского сельского поселения | 2 квартал 2017г. | Администрация Полтавского сельского поселений |

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                               В.А. Побожий